## Slide 1
Grupo de Trabalho para a Transformação Digital nos Governos Estaduais e Distrital – GTD.GOV
4ª Reunião Presencial
13.03.2020 – Brasília/DF

## Slide 2
ARQUITETURA CORPORATIVA

## Slide 3: Ações desenvolvidas – mai à nov/2019
Ação | Responsável | Ínicio | Término | Status
Desenho arquitetura corporativa de plataforma digital de governo estadual | Carol Freitas, Kátia e Duílio, com contribuição do grupo | Mai/2019 | Jul/2019 | Versão 1.0 ok
Camada negócio e legal |  | Ago/2019 | Nov/2019 | Versão 1.0 ok
Camada aplicações |  | Ago/2019 | Nov/2019 | Versão 1.0 ok
Camada dados |  | Ago/2019 | Nov/2019 | Versão 1.0 ok
Instruções de aplicação / uso |  | Out/2019 | Nov/2019 | 

## Slide 4: Ações desenvolvidas – nov/2019 à fev/2020
Ação | Responsável | Ínicio | Término | Status
Fechamento das instruções de aplicação e uso | Carol, Kátia e Duílio | Nov/2019 |  | 
Tabulação da perquisa – componentes da arquitetura | Kátia Argolo | Dez/2019 | Jan/2020 | 

## Slide 5: Ações a desenvolver – mar/2020 à jun/2020
Ação | Responsável | Ínicio | Término | Status
Desenho plataforma intra-Gov | Carol, Kátia e Duílio | Mar/2020 | Mai/2020 | 
Análise da pesquisa e Desenvolver um modelo para acompanhamento da situação e evolução das plataformas digitais dos governos estaduais | Kátia Argolo | Dez/2019 | Jan/2020 | 
Desenho plataforma de suporte à transformação digital | Todos |  |  | 
Elaboração Curso de AC | Carol Freitas |  |  | 
Realização curso de AC | Carol Freitas |  |  | 

## Slide 6: Ações 2020 – 1º Semestre
Subgrupo de Arquitetura
  Realizar capacitação em arquitetura corporativa para, no mínimo, 2 especialistas de, no mínimo, 10 UFs;
  Aplicar os conceitos de arquitetura corporativa para diagnostico e desenho de arquitetura de transição de cada estado (em pelo menos 10 estados)
  Desenvolver Arquitetura Corporativa de referência para back office do governo (intra gov)
  Desenvolver um modelo para acompanhamento da situação e evolução das plataformas digitais dos governos estaduais;
  Produção de pelo menos 10 vídeos (pílulas de conhecimento) para compartilhamento.
Nova demanda identificada a ser discutida no Grupo: Contratação de Plataforma de Suporte à Transformação Digital, com:
  BPMS
  ECM
  Low Code
  CRM